Постановка задачи

Системы конвейерного типа

Обзор сейчас ли потом.

Содержательное описание задачи Джонсона

Для выполнения n заявок предоставляются m обслуживающих приборов. Каждая заявка должна пройти обработку последовательно на всех приборах, начиная с первого. Все заявки поступают на обслуживание одновременно. Для всех заявок известны времена их обработки на каждом приборе. Прерывание процесса обслуживания заявки невозможно. Предполагается, что все приборы обслуживают заявки в одном и том же порядке. Требуется построить оптимальное по быстродействию расписание.

Математическая модель

Исходные параметры модели

Пусть i=1,2,...,n - номера заявок, j=1,2,...,m - номера приборов.

Обозначим через T=tijn×m матрицу времен выполнения заявок на приборах, где tij - время выполнения заявки с номером i на приборе с номером j.

Варьируемые параметры

Обозначим через X=xijn×m матрицу времен начала выполнения заявок на приборах, где xij - время начала выполнения i-й заявки на приборе j.

Ограничения математической модели

| 1 | xi j ≥ xk j + tk j или xk j ≥ xi j + ti j, i,k=1,n, j=1,m | на одном приборе одновременно может выполняться только одна заявка |
| --- | --- | --- |
| 2 | xi j+1 ≥ xi j+ ti j, i=1,n, j=1,m-1 | выполнение работы на следующей машине может начаться только после окончания ее выполнения на предыдущей машине |
| 3 | если xi j ≥ xk j, то xi s ≥ xk s, i,k=1,n, j,s=1,m. | порядок выполнения работ на всех машинах одинаковый |
| 4 | xij0, i=1,n, j=1,m | естественные ограничения на введенные переменные |

Постановка оптимизационной задачи

Критерием оптимальности задачи является функционал:
 FX=max⁡(xim+ tim)→min, который означает минимизацию окончания выполнения последней работы на последнем приборе.

Подходы к решению задачи

Методы решения частных задач Джонсона основаны на следующей теореме.

Теорема 1. Если составляется оптимальное расписание для системы конвейерного типа в смысле наилучшего значения общего времени обслуживания всех работ, все работы доступны одновременно, то оптимум ищется среди расписаний, в которых сохраняется порядок выполнения работ на первых двух и двух последних машинах [тут ссылка на книгу].

Задание на практику:

1. Для конвейерной задачи разработать формат хранения данных (надо матрицы хранить).

У меня есть тестовые данные, поэтому формат будет такой: в строках содержатся времена выполнения работ. Ниже вид этого файла для 20 работ и 5 станков. Рекорд – это лучшее решение, которое было кем-то получено.

2. Считывать эти данные и решать задачу. Задач в файле несколько, их надо будет решать последовательно – это будет вычислительный эксперимент. Для каждой решенной задачи (решение Fприбл) подсчитать относительное отклонение от рекорда F0: 
1=(Fприбл–F0)/F0*100%

3. Применить метод Восхождение на холм для решения конвейерной задачи.

4. В следующем семестре или позже будет ЭГА.

5. с чего начать? Каждое расписание строится по перестановке – порядке выполнения работ. Написать эту функцию (потом это будет приспособленность особи=перестановки).

6. Сейчас стартовать со случайной перестановки (потом напишем алгоритм получения стартового решения)

7. Метод перебора «соседних» перестановок из лекций Неймарк. Этих способов много! Выбрать любой, у всех разный.

8. Вот решенный маленький пример 7 работ, 3 станка

Времена выполнения работ на станках (измеряется в тактах):

19  7  14  23  3  7  18

9  2  12  7  1  4  11

20  9  12  15  12  16  2

Решение

Значение критерия 104

Оптимальная перестановка   2,  5,  1,  4,  6,  3,  7,

У меня тут такой нюанс: начало и конец работы - это номера тактов, у меня возможное начало было прямо в этот же такт, как работа окончилась.

Надо бы чтоб начало выполнения на следующем станке = окончание выполнения +1.

Надо нарисовать картинку, чтоб понять принцип построения расписания.

Что важно при составлении расписания:

На следующий станок работа попадает только после завершения выполнения на предыдущем станке. Надо смотреть освободился ли станок от выполнения предыдущей работы.

Расписание –  это 2 матрицы: матрица начал выполнения работ на станках и матрица окончаний.

Имея эти 2 матрицы, можно построить график Ганта (картинку).

Значение критерия – момент завершения выполнения последней работы (из лучшей перестановки) на последнем станке.

Сам график выполнения у меня не отображается корректно. Это один и тот же график. Только работы выделены разные. Раньше было в цвете, но суть понятна – сначала работа закончилась на станке, потом началась на следующем (возможно подождав, когда станок освободится).

Для работы 2:

Для другой работы (работа 5):

Для третьей работы (работа 1):

Можно предусмотреть масштабирование графика, его прокрутку и т.д.